ESTUDIO DE FACTIBILIDAD – Servicio Técnico Informático

1) Definición del problema u objetivo

El servicio técnico actualmente registra la información de manera desorganizada y no cuenta con un sistema centralizado que permita administrar clientes, equipos, reparaciones, repuestos y pagos.

El objetivo del nuevo software es digitalizar y centralizar toda la gestión del servicio técnico, permitiendo almacenar datos en una base de datos, mejorar la organización y agilizar el trabajo del técnico.

El sistema permitirá registrar clientes, cargar equipos, gestionar reparaciones, controlar repuestos y llevar un registro de pagos.

2) Alcance inicial del nuevo sistema

- Registro de clientes

- Registro y carga de equipos ingresados

- Registro de reparaciones realizadas

- Gestión de repuestos utilizados

- Registro de pagos

- Consulta de historial de equipos y reparaciones

3) Puntos débiles del sistema actual

- No existe un software específico

- Pérdida de datos o errores

- No hay seguimiento claro del estado de cada equipo

- Dificultad para recordar pagos o repuestos utilizados

- Datos no centralizados

- No se puede obtener un historial claro

4) Puntos fuertes del sistema actual

- El técnico conoce su flujo de trabajo

- Trabajo realizado por una sola persona

- Hardware básico ya disponible

5) Nuevos requerimientos: HW y SW

Hardware:

- PC de escritorio existente

- Conexión WiFi

Software:

- Sistema desarrollado

- Base de datos

- Windows (existente)

6) Metas y objetivos – Factores críticos de éxito

Objetivos:

- Centralizar información

- Reducir errores

- Acelerar registros

- Control de repuestos y pagos

Factores críticos:

- Interfaz simple

- Base de datos segura

- Historial consultable

- Búsqueda rápida y edición simple

7) Usuarios responsables

- Técnico único responsable

8) Costos monetarios

Desarrollo:

- Sin costo (proyecto individual)

Mantenimiento:

- Respaldo de base de datos

- Actualizaciones menores

9) Cronograma

- Estudio de factibilidad: 1 semana

- Análisis: 1–2 semanas

- Diseño: 1 semana

- Implementación y pruebas: 2–3 semanas

- Total estimado: 5 a 7 semanas